陈 若 繁

DBShop测试计划

[客户管理模块，CMS管理模块]

目录

[一．  参考文献 3](#_Toc533752333)

[二．  项目介绍 3](#_Toc533752334)

[三．  测试项目 3](#_Toc533752335)

[四．  软件风险分析 3](#_Toc533752336)

[1． 人力资源风险 3](#_Toc533752337)

[2． 网页质量风险 3](#_Toc533752338)

[五．  要测试的功能 4](#_Toc533752339)

[1．客户管理模块 4](#_Toc533752340)

[2．管理文章模块 5](#_Toc533752341)

[六．  项目通过或者失败的准则 5](#_Toc533752342)

[七．  延迟测试的标准和重新启动的标准 5](#_Toc533752343)

[八．  测试可交付物 5](#_Toc533752344)

[九．  时间计划 6](#_Toc533752345)

# 一．  参考文献

|  |  |
| --- | --- |
| 文章 | 作者 |
| 《 需求分析 》 | 范丽梅 |
| 《 项目计划 》 | 廉千慧 |
| 《 用户手册 》 | 张家旺 |
| 《 数据模型 》 | 孟雨轩 |

# 二．  项目介绍

  “DBShop”是已经投入使用的在线建立自己的店铺、自己的建立的销售网站并进行管理。

# 三．  测试项目

检测“DBShop”中的客户管理模块与CMS管理模块

# 四．  软件风险分析

## 1． 人力资源风险

        （1）测试过程中测试人员的减少

                 a.为招聘新的人才准备预算  
                 b.从其他部门临时调度

        （2）测试过程中测试人员技术有限

                 a.为招聘新的人才准备预算  
                 b.从其他部门临时调度

## 2． 网页质量风险

        （1）需求设计变更频繁

                 a.优先测试数据基础部件

                 b.与产品经理协商，推迟计划完成时间

        （2) bug突发的时间周期长

                a.进行屏幕录制查找

                b.对缺陷优先级排序，有限紧急的缺陷

# 五．  要测试的功能

## 1．客户管理模块

（1）客户列表

（2）客户添加与编辑

a.基本信息

b.地址信息

c.客户订单

d.产品评价

e.邮件信息

f.收藏商品

（3）客户扩展信息

（4）管理客户组

（5）客户余额

a.充值记录

b.提现记录

c.余额记录

（6）管理积分

a.积分类型

b.积分历史记录

c.积分规则

## 2．管理文章模块

（1） 文章列表

（2） 文章添加与编辑

a.基本信息

b.搜索引擎优化

（3） 文章的分类和调用方法

（4）管理文章分类

（5）管理单页文章

六．  项目通过或者失败的准则  
项目通过：测试用例执行的真实情况与预期情况完全相同  
项目失败：测试用例执行的真实情况与预期情况不完全相同

七．  延迟测试的标准和重新启动的标准  
1. 需求设计变更五处以上延迟测试标准

2. 测试人员一周内连续缺勤累计五人次以上延迟测试标准

3. 需求设计变更全部测试点的一半以上重新启动测试标准

4. 测试人员更换三分之二以上重新启动测试标准

5. 项目通过率低于百分十三十与开发人员沟通重新启动测试标准

6. 项目通过率低于百分之七十与开发人员沟通延迟测试标准

# 八．  测试可交付物

|  |  |
| --- | --- |
| 测试计划 | 第十一周末 |
| 测试用例及测试用例执行情况 | 第十三周末 |
| 缺陷记录 | 第十四周末 |
| 测试总结报告 | 第十五周末 |

# 九．  时间计划

|  |  |
| --- | --- |
| 任务 | 执行时间 |
| 制定测试工作的计划 | 第十一周 |
| 编写测试用例 | 第十二，十三周 |
| 执行测试用例 | 第十四周 |
| 测试评估，编写总结报告 | 第十五周 |